周口市水利局2024年工作总结

一、2024年工作完成情况

（一）全力做好水旱灾害防御。一是排查隐患。汛前对全市重点河道、水闸、在建水利工程、险工险段等重点部位开展巡查，共查险工险段22处、病险涵闸15处、度汛隐患问题39个，并明确责任单位和整改完成时间。二是健全体系。及时调整水旱灾害防御工作领导小组，完善了全市水旱灾害防御专家库，进一步健全建强组织领导体系和专家队伍。三是修订预案。进一步完善全市水旱灾害防御应急预案和全市骨干河道超标准洪水应对方案，确保预案的科学性、可执行性。四是提升能力。对基层水管单位、基层水旱灾害防御工作人员开展了业务技术培训，提升了全市水旱灾害防御队伍的工作能力。五是储备物资。目前，市水旱灾害防御物资储备中心储备铅丝网片2万平方米、土工布3万平方米、彩条布6.5万平方米、编织袋94万条等防汛物资，总价值约500万元。六是加强会商。落实会商工作机制，随时分析研判雨情、汛情、旱情等变化情况和发展趋势，主动与应急、气象、农业等部门对接联系，及时发布预警，掌握防范应对洪涝旱情的主动权。今年，全市共启动水旱灾害防御IV级应急响应3次、III级应急响应2次，下发各类防汛、预警通知30余条，累计发出防汛信息快报27期。七是推进水利救灾资金项目建设。投资1910万元，实施了20个抗旱水源工程项目和11个水毁修复工程项目，全部已开工建设，已完工16个。

（二）全力实施重大水利工程。一是加快推进周口市引江济淮配套工程项目。项目涉及鹿邑县、太康县、郸城县、淮阳区，概算总投资36.91亿元，工程已于今年6月底前全部通水。二是加快推进南水北调配套工程新增供水项目。在淮阳区通水的基础上，新增项城、沈丘、西华纳入南水北调供水范围，项目总投资约20.55亿元，工程已于今年6月底前全部通水。三是加快国债资金项目建设。争取国债资金6.23亿元，开工建设了大中型病险水闸除险加固、淮河流域重点平原洼地治理、灌区续建配套与现代化改造、中小河流治理等16个项目，截止目前，已基本完工，投资完成率100%，累计支付资金2.98亿元，资金支付率48%。

- （三）全力加强水资源管理。一是强力推进地下水超采治理工作。常态化开展封井行动，制定并印发了《周口市工业、企业、生活取用深层地下水专项行动方案》，2024年新排查出自备井114眼，目前已封停65眼。争取上级资金约1.59亿元，实施了鹿邑县、项城市、沈丘县2024年度地下水超采治理项目。今年4月份以来，我市深层地下水水位连续6个月下降幅度不超过1米，平均降幅为0.49米，退出了红色预警区域。二是积极推进在线计量体系建设。完成了2022年、2023年中央补助取水计量项目建设并与省水利厅平台实现数据对接，全市289家规模以上取用水户计量设施与省厅平台联网，实现用水实时监督、科学计量。三是加强取用水户监管。采取“双随机一公开”、专项检查、大数据对比等方式，严查无证取水、超许可用水等违法、违规取用水行为，对55家取用水户违法行为进行了立案处理。四是建立健全会商通报机制。定期通报各县（市、区）自备井封停、在线计量体系建设等工作进展情况，对工作进展缓慢的采取会商、约谈等方式，督催工作进展，已进行2次会商、约谈。五是开展取用水管理巩固提升行动。落实水资源刚性约束制度，突出抓好取水许可电子证照和取用水监管数字化应用，全面动态掌握各类取水口的数量、位置、取水许可、监测计量等信息。

- （四）全力强化河湖长制落实。一是河湖长责任持续压实。及时动态调整各级河湖长，全市共设市级河湖长17名。截至目前，全市4367名市、县、乡、村级河长累计巡河20万多次，年度巡河总执行率达99.9%，位居全省第一方阵。二是河湖“清四乱”常态化持续推进。截至目前，省交办151处四乱问题，已完成整治149处，剩余问题正持续推进整治中。水利部交办520个疑似四乱问题图斑，已全部完成复核。三是幸福河湖建设扎实推进。2024年，郸城县崔家沟-西洺河幸福河湖建设进入全国2023年度幸福河湖建设名单，获得中央补助资金6644万元，是水利部确定的全国15条幸福河湖建设项目之一，全省仅此一条。2024年5月，淮阳区龙湖成功创建“2023年度省级美丽幸福河湖”，获得省级奖励资金300万元。

- （五）全力保障农村供水安全。一是持续抓好农村饮水安全工程巩固提升。扛牢巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政治责任，争取省级以上资金4296万元，落实地方维修养护经费838万元，对全市141处农村供水工程及其配套设施进行维修养护、更新改造，提升了174万农村人口供水保障能力。二是加快推进农村供水“四化”建设。依托南水北调配套工程新增供水项目、引江济淮配套工程项目，加快推进农村供水“四化”建设，在优先保障城市供水的情况下，又有19个乡镇完成了地表水置换地下水，让160多万农村人口用上了南水北调、引江济淮水。三是认真开展农村饮水安全工程问题排查整改。围绕群众身边不正之风和腐败问题集中整治要求，对标“农村供水保障水平不高”问题，扎实开展群众身边供水保障问题整治，排查农村供水工程176处，对排查发现的50个问题进行了落实整改。四是注重加强运行管理。全面落实农村饮水工程管理“三个责任”与“三项制度”，严把水源保护、水质消毒、水质检测“三个关口”，加大农村饮水安全政策宣传，积极主动做好便民服务，加强从“源头”到“水龙头”全过程管理，确保了农村供水安全、脱贫成果巩固、人民群众满意。

- （六）全面加强南水北调运行管理。一是加强工程运行管理。不断完善各项规章制度和工作机制，定期开展运管知识测试和培训，今年以来，开展业务培训500余人次。抓好年度用水规划和每月用水计划编制和执行，定期开展水质监测检测，及时掌握水质变化。本年度实际用水量约1亿立方米，已累计开展水质监测检测35次，供水水质始终保持在地表水Ⅱ类标准。二是加强安全生产专项整治。累计组织南水北调配套工程电线管线阀井巡查、检查、维护1002余次，排查整改阀井缺陷193项，累计查处并制止13起管道穿越违法行为。强化南水北调配套工程防汛和应急抢险，确保工程度汛安全。三是持续加强水费收缴。采取实地督办、会议催办、财政代扣、发送催缴函律师函等措施，积极开展南水北调水费收缴工作。截止11月底，我市应缴纳南水北调水费54203.8333万元，已缴纳水费41166.4233万元，占应缴纳水费的75.95%。2024年以来，新收缴水费9149.4431万元，我市南水北调水费上缴工作持续向好。四是推进新增供水工程建设。不断扩大供水规模，充分发挥南水北调工程效益，我市中心城区、商水县、淮阳区、项城市、沈丘县、西华县相继纳入南水北调供水范围并通水达效，扶沟县已纳入河南省豫东水资源配置（北线）工程，预计今年12月开工建设。

（七）扎实做好水利工程运行管理工作。完成14座大中型水闸安全鉴定，争取省级水利救灾资金360万元，实施河道堤防整治及重点岁修项目12处，已经全部完工，正在组织验收。积极推进水利工程标准化管理，成立工作专班，组织培训班2期，组织观摩学习3次，堤防工程标准化管理创建基本完成，正在组织自评和初评。组织开展了汛前安全检查，成立汛前检查专项工作组，分组到各县市区抽查检查，指导隐患排查和整改。加强管理范围内建设项目监管，督促涉河建设项目完成了度汛方案和应急预案，确保在建涉河建设项目安全度汛。开展了行业未成年人防溺亡工作。配合开展沙颍河岸线航道安全管理综合整治。